**毕业设计（论文）中期检查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 题　目 | 基于网络爬虫的股票信息预警系统的设计与实现 | | |
| 姓　名 | 刘明钧 | 学　号 | 20134830347 |
| 原毕业设计（论文）的进度计划：   1. 2016年12月14日~2017年1月4 日：前期调研、技术准备、写开题报告； 2. 2017年1月5日~1月20日：系统分析、详细了解课题功能需求，收集相关资料； 3. 2017年1月21日~2月10日：建立数据表结构，划分模块，确定模块的功能和模块之间的联系； 4. 2017年2月11日~3月29日：设计、编码、调试，3月25日中期检查； 5. 2017年3月30日~5月1日：系统测试、系统修正、论文编撰、论文修订； 6. 2017年5月2日~5月14日：文档装订、文档验收、评审答辩。 | | | |
| 中期报告（已完成的研究内容，所取得阶段性成果，下一步工作计划和研究内容等）  已完成研究内容:  C#爬虫技术的研究与分析;  C#对网页元素的解析方法;  股票交易提醒的策略\方法;  提醒方式的类库编写.  所取得阶段性成果:  数据采集\处理\保存的部分(数据源为上海交易所官方数据).  获取每日交易数据\分钟交易数据\毫秒级的交易快照.  股票行情图表展示.  下一步的工作计划:  股票提醒与预警的具体实现.  选股系统的设计与分析.  简单的股票策略回测.  系统的集成与测试.  软件的修正工作.  论文的撰写. | | | |
| 指导教师意见：  **指导教师签字：**  年 月 日 | | | |